## Slide 2
Coordinación General de Tecnologías de Información
INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2016

## Slide 3: Organigrama funcional

## Slide 4
Cumplimiento alto
Terminado
Cumplimiento bajo
Porcentaje de avance en el cumplimiento del Plan de Trabajo 2015
Proyectos que no fueron desarrollados en 2015 y avances de dichos proyectos
6
16
11
Síntesis del Plan de Trabajo presentado en 2015
Avance general de los proyectos
Notes: Gestión de identidad 10%
Reportado en 2014 con avance 5%
Sistema de Videostreaming Universitario 100%

## Slide 5: Síntesis del Plan de Trabajo presentado en 2015
57%
85%
18%
50%
100%
100%
54%
2014
20%
10%
Administración de la nómina
Módulo de egreso en SIIAU SEMS (Etapa 2)
Escuelas incorporadas
Sistema de expediente académico
Sistema de ventanilla de servicios a estudiantes
Sistema de entrega-recepción (Fase 1)
  Sistema de admón. de prácticas profesionales (Fases 1 y 2)
Estado de los sistemas de información
100%

## Slide 6: Síntesis del Plan de Trabajo presentado en 2015
Credencial única universitaria
Sistema de programas educativos tecnológicos SEMS
Sistema institucional de control de inventarios (Fase 1)
Modelo web del Core
Modernización del sistema de primer ingreso
10%
77%
100%
100%
70%
90%
Análisis de datos para acreditación de programas educativos
Estado de los sistemas de información

## Slide 7: Síntesis del Plan de Trabajo presentado en 2015
62%
70%
20%
100%
100%
100%
2014
50%
10%
Administración de Rec. Humanos (Fase Integración con Nómina)
Sistema de Administración Financiera (Fase P3e y Catálogos)
Modernización Escolar (Fase Catálogos SIIAU)
Implementación del Servicio de Firma Electrónica
Integración de firma electrónica en Kardex
Integración de firma electrónica en Constancias de Acreditación de Docencia
Integración de sistemas de información

## Slide 8: Síntesis del Plan de Trabajo presentado en 2015
2014
Gestión de identidad
Sistema de Videostreaming Universitario
10%
100%
5%
Servicios y tecnologías de información
Notes: Gestión de identidad 10%
Reportado en 2014 con avance 5%
Sistema de Videostreaming Universitario 100%

## Slide 9: Síntesis del Plan de Trabajo presentado en 2015
Red de Telecomunicaciones
Nodos de Demarcación Metropolitanos
Proyecto Core Conectividad
100%
80%
80%
65%
Fibra óptica universitaria
100%
100%
Conectividad intracampus de los centros universitarios
Fortalecimiento de la Red Dorsal Universitaria
Reubicación de Dorsal de Fibra Óptica (SITEUR Línea 1)

## Slide 10: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
2012 2013 2014 2015
6,572 7,237 7,410 7,248
Solicitudes
2013 2014 2015
510 704 1,442
Oficios
Solicitudes atendidas

## Slide 11: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
Procesamiento de datos
Terabytes de
almacenamiento
129
240
86%
2013 2014 2015
Red de datos
Ancho de banda
6.4 Gb
14.2 Gb
133%
2014 2015
Núcleos de procesamiento
para Supercómputo
2014 2015
0
48
2013 2014 2015
53.9 millones
63.6 millones
76.8 millones
20%
Correos electrónicos
Núcleos de
procesamiento
2013 2014 2015
1500
1700
13%
650
40

## Slide 12: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
Crecimiento del 23%
  15%
  21%
  2014
  2015
Sesiones fijas
  85%
  79%
  2014
  2015
Sesiones móviles
Sesiones
2013 2014 2015
957 6,281 7,737
Servicio de Videoconferencia Universitaria

## Slide 13: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
Sistemas en operación
Timbrado de nómina
Pagos en línea
2014: 879,723
2015: 1,138,214
Facturación electrónica
2014: 9,365
2015: 15,503
2014: 46,806
2015: 28,902
Registros de aspirantes
2014: 252,624
2015: 263,157
Registro en cursos
2014: 3,367,556
2015: 3,564,540
Cursos ofertados
2014: 143,494
2015: 141,107
Registro de calificaciones
2014: 3,321,619
2015: 3,565,674
2014: 252,624
2015: 31,735
29%
66%
-38%
4%
6%
-2%
7%
-87%
Registro egresados SEMS

## Slide 14: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
Conectividad
14.2 Gbps de ancho de banda
4 veces más ancho de banda que en 2013
+99.5% de disponibilidad en servicios TIC
0.054 Mbps por estudiante
7,737 sesiones de videoconferencia
23% más videoconferencias que en 2014
Ampliación en 3 dorsales de fibra óptica ya beneficia a 6 centros universitarios y 5 sedes, sistema SUV, 3 preparatorias y 3 dependencias
125 equipos de red fortalecen la conectividad de la Red Universitaria
107 equipos de red para fortalecer la red de datos de los Centros Universitarios
Más de 9,200mts de fibra óptica mejoran la conectividad al interior de 15 centros universitarios, 11 preparatorias y 6 espacios

## Slide 15: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
365 estudiantes
25 profesores
13 kits de laboratorio
7 eventos
163 asistentes
5 cursos impartidos
80 Profesores
63 investigadores
28 asistentes al curso de HPC
3,906 becas para universitarios
Reto Mejora tu Campus: 3,342 propuestas, 8 finalistas
Pabellón UDG: 12 talleres, 17 conferencias, 3 mil asistentes
Campus Night: 3,600 asistentes
Jornada Universitaria de
Supercómputo
Apoyo a la academia

## Slide 16: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
Apoyo a la academia
  7 eventos tecnológicos con 63 asistentes
  171 asistentes en
  8 cursos y un taller
  229 nuevas cuentas de Office365 para académicos
  13 kits de laboratorio Cisco adquiridos
  12 profesores participantes en cursos de certificación de Cisco
  2 convenios firmados, con Cisco y Fujitsu
  1 convenio impulsado con Campus Party
Notes: Fotos del Fujitsu

## Slide 17: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
Proyecto México Conectado en el estado de Jalisco
18,433
sitios registrados
2,656
sitios adjudicados

## Slide 18: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
Proyecto México Conectado en el estado de Jalisco

## Slide 19: Resultados cuantitativos alcanzados en 2015
App móvil
Sistema Integral de Georeferencia y Aplicaciones (SIGA)
Fotografía con georeferencia
Validación en sitio de la información registrada
Validación de la infraestructura
Ubicación
Seguimiento en tiempo real
Aplicativos
CAVIS (Catálogo de Visitas In Situ): Consulta de cédulas
Orienta: Indicaciones para llegar a los sitios
Proyecto México Conectado en el estado de Jalisco
Innovaciones

## Slide 20: Resultados cualitativos alcanzados en 2015
Reconocimiento por parte de CUDI por la administración del proyecto de crecimiento de la Red Nacional de Educación e Investigación (RNEI)
Liderazgo en implementación de protocolo IPv6 donde la Universidad está ubicada en el Top 100 mundial
Reconocimiento de CUDI por el liderazgo en la implementación de SDN e IPv6 en México
Apoyo a instituciones nacionales e internacionales para capacitar en tecnologías SDN e IPv6.
Liderazgo en implementaciones con tecnologías SDN y OpenDayLight
Distinciones y participaciones destacadas
La revista InnovationWeek coloca a la institución entre Las Más Innovadoras por los Centros de Aprendizaje Global de los 15 centros universitarios y SUV
Sitio web UDG.MX accesible con nivel AA y 100% libre de barreras
Notes: CUALI

## Slide 21: Resultados cualitativos alcanzados en 2015

## Slide 22: Resultados cualitativos alcanzados en 2015
Consejo Técnico de Tecnologías de Información
  Trabajo colegiado para el avance y aprovechamiento de las tecnologías TIC en la Red Universitaria
  7 sesiones ordinarias
  3 procesos de licitación que derivaron en 12 reuniones de trabajo

## Slide 23: Principales obstáculos y problemas para el desempeño de la dependencia en 2015
Lentitud en el otorgamiento de permisos municipales para la construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones
Necesidad de programas de crecimiento al currículum profesional de los miembros de la CGTI en áreas especializadas de TIC
Falta de documentación que describa los principales procesos y procedimientos para ser sistematizados
No contar de manera oportuna con los recursos para el cumplimiento de los objetivos

## Slide 24: Resultados importantes que puedan ser presentados en el informe del Rector General
Conectividad
10 Gbps
14 Gbps
20%
Centros Universitarios Regionales
Incremento en capacidad de 50%
Preparatorias Regionales
54 escuelas preparatorias con enlace directo a la Red Universitaria
Fibra óptica
Instalación de 12.5 km de fibra óptica, creciendo en 15% la base instalada
13 nodos de distribución
40 Gbps
6 Gbps
10 Gbps
1 Gbps
Notes: 6 nodos de conexión Regionales
7 nodos de distribución Metropolitanos

## Slide 25: Resultados importantes que puedan ser presentados en el informe del Rector General
Sistemas concluidos
Sistema de Ventanilla Universitaria
Sistema de Entrega-Recepción
Sistema institucional de Control de Inventarios
Sistema de Administración de Prácticas Profesionales
(Etapa de registro de entidades y convenios)
Servicio de Firma Electrónica
(Fase de implementación de plataforma)

## Slide 26: Resultados importantes que puedan ser presentados en el informe del Rector General
  4
  Millones
  28%
  36%
2014
2015
2014
2015
  5.2
  Millones
Móviles
Accesible nivel AA
Se hicieron accesibles 9,700 imágenes y fotografías
Visitas
Accesibilidad de Portales de CU y Sistemas: 88%
100% de preparatorias con portal web.
Modelo Web Universitario
Liderazgo en Accesibilidad Portal Institucional UDG.MX

## Slide 27: Resultados importantes que puedan ser presentados en el informe del Rector General
  Estudiantes beneficiados
  111,281
  Centros Universitarios
  y Sistema SUV
  15
  $ 80,792,000
  Inversión
  Distinción
  Las mas Innovadoras del Sector Público 2015 otorgada por la revista InnovationWeek
Centros de Aprendizaje Global

## Slide 28: Resultados importantes que puedan ser presentados en el informe del Rector General
Servicio de Videostreaming Universitario
· Transmisión HD en vivo con integración al servicio de videoconferencia
· Visualización en tabletas y dispositivos móviles
· Grabación simultánea de 5 eventos en vivo
· Transmisión en vivo para 1000 dispositivos
· Inclusión de videos en páginas web
Habilita a los profesores la producción de contenidos educativos de manera sencilla, para transmisión en vivo o reproducción on-demand desde la biblioteca de videos universitaria.

## Slide 29
PLAN DE TRABAJO 2016

## Slide 30: Objetivo general del plan de trabajo
Propiciar acciones, modelos innovadores y de mejores prácticas para incorporar estratégica y responsablemente las tecnologías de información y comunicación en las actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad de Guadalajara

## Slide 31: Objetivos específicos del plan de trabajo
Concretar el modelo conceptual y tecnológico de la integración y crecimiento de los sistemas que conforman el SIIAU
Concretar el modelo de conectividad de la red universitaria enfocado en las acciones y criterios para el crecimiento, fortalecimiento e integración de todos los espacios universitarios
Implantar el modelo de gobierno de Tecnologías de Información basado en estándares y marcos de mejores prácticas
Establecer el modelo de seguridad de la información que defina las políticas, normas y lineamientos en el ámbito de los sistemas, la infraestructura y las personas

## Slide 32: Líneas estratégicas de acción (proyectos)
Nómina
Expediente Académico
Control Escolar
Modelo de conectividad
Servicios de supercómputo
Video streaming universitario
Plataformas de
análisis de información
Firma electrónica
Ventanilla universitaria
Aplicaciones móviles
Oficina de la seguridad
Gobierno de TI
Gestión de la Información
Gestión de Servicios e Infraestructura
Gestión de Seguridad de TI
Líneas estratégicas

## Slide 33: Líneas estratégicas de acción (proyectos)
Ejes de tendencias tecnológicas
Inclusión digital
Movilidad
M-Learning
Seguridad
Big Data y Analytics
Supercómputo

## Slide 34
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

## Slide 35
Coordinación General de Tecnologías de Información
INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2016